PRISME — EIGSI CASABLANCA × BARAA CONSULT

Note d'avancement

Rapport de stage réalisation technique — état au 1er septembre 2026

Auteur	Aldrin Djourobi

Projet	PRISME — génération assistée par IA de solveurs de planification (FJSP)

Structure	1. Avancement du rapport de stage  ·  2. Avancement de la réalisation technique

Date	1er septembre 2026

1 - Avancement du rapport de stage

RÉDIGÉES   Parties achevées

Les sept chapitres du corps du rapport sont rédigés dans leur intégralité :

Remerciements

Chapitre I — Présentation de l'entreprise et cadre de travail

Chapitre II — Contexte et enjeux du projet

Chapitre III — Objectifs de la mission

Chapitre IV — Ressources mobilisées

Chapitre V — Méthodologie suivie

Chapitre VI — WBS à jour et écarts au plan directeur

Chapitre VII — Contenu technique (§7.1 à §7.10.4) : analyse du besoin, conception du langage pivot et de l'architecture, moteur de génération, validation et bac à sable, service applicatif et adaptateurs, interface web, tests et intégration continue, résultats obtenus, synthèse et interprétation transverse

EN COURS   Parties rédigées mais incomplètes ou à corriger

Le chapitre VII contient plusieurs points explicitement marqués « à compléter » dans le texte lui-même, ainsi que des écarts avec les codes identifiés cette semaine lors d'une relecture croisée systématique, section par section, du rapport contre le dépôt.

| Emplacement | Nature |
| --- | --- |
| §7.4, Tableau 17 | Typologie des erreurs de génération — fréquences et taux de réparation par famille non renseignés |
| §7.5.1, Tableau 19 | Couverture BPMN construction par construction — à retirer : recherche exhaustive dans le dépôt, aucune implémentation de cet adaptateur ne s'y trouve |
| §7.7 | Résultats des trois couches de tests (nombre de tests unitaires, couverture, taux de succès de génération sur N essais) — chiffres réels à insérer |
| §7.9, Tableau 20 | Résultats comparatifs de benchmark (planning généré / méthode de référence) — tableau vide, mesures non réalisées |
| §7.10.2 | Mesure de propagation d'une erreur injectée — marquée « à compléter » dans le texte même |
| Chapitre VII, plusieurs paragraphes | Affirmations contredites par le code (rôle exact du registre de solveurs, comportement du système quand le bac à sable est indisponible, statut de certains agents, présence du BPMN) — corrections rédigées et validées au fil de l'échange cette semaine, restent à reporter dans le document Word définitif |

RESTE À FAIRE   Parties non commencées

Annexes (planning détaillé, matrice de responsabilités, WBS/RBS/OBS détaillés) — le sommaire du document s'arrête sur un titre « Annexe » sans contenu à ce jour

Bilan du stage

Report, dans le fichier Word définitif, de l'ensemble des corrections de cohérence texte/code identifiées cette semaine (jusqu'ici transmises comme propositions de relecture, jamais appliquées directement au document)

Mise à jour du Tableau 22 (couverture FC5) et du Tableau 7 (objectif O3) une fois tranché le périmètre définitif du BPMN et de l'étape « optimalité » de la cascade de validation

Intégration des résultats de la démonstration pilote, mentionnée dans le rapport comme à venir

2 Avancement de la réalisation technique

ACCOMPLIES   Tâches accomplies

Modèle pivot T-R-C-O stable : quatre axes (Tâches, Ressources, Contraintes, Objectifs), validation croisée, extensions optionnelles (échéances, compétences, capacité, indisponibilité, taille de lot, changement de série)

Pipeline de génération multi-agents sous LangGraph (Analyste, Benchmarker, Architecte, Développeur, Testeur, Debugger, Documentation), boucle de réparation bornée à 10 tentatives, tests réels en bac à sable avant la cascade de validation déterministe

Outillage des agents étendu cette semaine : l'Analyste consulte désormais le registre des solveurs déjà validés, le Benchmarker interroge le web en direct (recherche DuckDuckGo, en remplacement de l'ancien catalogue statique interne), le Testeur consulte le banc d'instances synthétique, et le Debugger dispose d'une mémoire des tentatives précédentes au sein d'une même génération

Suppression de l'agent Optimiseur, orphelin et non routé depuis plusieurs itérations — nettoyage des références dans le code et l'ensemble de la documentation associée

Bac à sable Docker durci (conteneur éphémère, sans réseau, racine en lecture seule, utilisateur non privilégié) pour les tests réels et pour l'exécution en production

Registre de solveurs versionné sur PostgreSQL, API multi-tenant (authentification par jeton, gestion des clients, instances, sources de données)

Adaptateurs CSV, JSON et ERP (démonstrateur et GreenSIG), agent de compréhension pour les sources de données non cartographiées à l'avance

Interface web (React/TypeScript) couvrant la génération suivie en direct, l'exécution, les plannings et la supervision

Suite de tests unitaires et d'intégration tenue à jour au fil des ajouts — l'ensemble des tests passe après chaque changement

EN COURS   Tâches en cours

Relecture croisée du chapitre VII contre le code source : plusieurs écarts identifiés et corrigés au fil de l'échange (voir points de blocage ci-dessous et section 1)

Reconstruction des schémas du rapport (diagramme du flux de génération/validation, modèle conceptuel de données, diagrammes de séquence) pour qu'ils reflètent fidèlement le pipeline actuel, notamment après le retrait de l'agent Optimiseur et de l'étape « optimalité » de la cascade